# U C H W A Ł A  Nr XXX/184/2013

# RADY GMINY STARA KORNICA

z dnia 12 lipca 2013 r.

zmieniająca  uchwałę w sprawie zatwierdzenia  Planu Odnowy Miejscowości  Stara Kornica.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6  ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594)  -  Rada Gminy Stara Kornica uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku do Uchwały Nr XX/115/09 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 13 lutego 2009 r.                     w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stara Kornica wprowadza                                się następujące zmiany:

- Rozdział 5 załącznika otrzymuje brzmienie:

„Rozdział 5  Program rozwoju miejscowości – harmonogram planowanych przedsięwzięć na lata 2009-2016

Harmonogram planowanych przedsięwzięć zawiera układ wyznaczonych przez społeczność priorytetów rozwojowych, celów oraz konkretnych projektów. Poszczególne priorytety i projekty zgodne są z ustaloną wizją rozwoju sołectwa Stara Kornica.

W zależności od zaawansowania prac, projekty powinny być uszczegółowione. Szczególnie ważne jest określenie kosztów związanych z ich wdrażaniem. Zwykle ma to największy wpływ na ustalanie rankingu czasowego i harmonogramu realizacji planu.

Harmonogram planowanych przedsięwzięć na lata 2009-2016

| PRIORYTET | CEL | PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE | REALIZACJA |
| --- | --- | --- | --- |
| Zwiększenie atrakcyjności wsi przez zachowanie dziedzictwa kulturowego | Kształtowanie centrum gminy | 1.1.Remont świetlicy wiejskiej w Starej Kornicy | 2009-2010 |
|  |  | 1.2.Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury – utworzenie Gminnego Centrum Informacji | 2011-2013 |
|  |  | 1.3.Zagospodarowanie placu dworca autobusowego | 2013 |
|  |  | 1.4.Rewitalizacja centrum miejscowości | 2013-2014 |
|  | Infrastruktura rekreacyjna, sportowa i turystyczna | 2.1.Utworzenie Gminnego Klubu Sportowego | 2012 |
|  |  | 2.2.Budowa ścieżki rowerowej | 2013-2015 |
|  |  | 2.3.Budowa placu zabaw dla dzieci | 2013-2014 |
|  | 3. Kultywowanie tradycji społeczności lokalnej | 3.1.Założenie zespołu ludowego we wsi | 2015 |
|  |  | 3.2.Utworzenie Lokalnej Izby Tradycji | 2016 |

- Rozdział 6 załącznika otrzymuje brzmienie:

„Rozdział 6  Opis planowanych inwestycji

Cel 1. Kształtowanie centrum gminy

  - Remont świetlicy wiejskiej w Starej Kornicy

Remont będzie polegać na adaptacji pomieszczeń na użytek publiczny,                                a w szczególności miejscowej społeczności i dla Koła Gospodyń Wiejskich. Zapoczątkuje                to realizację wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków i jakości życia na wsi.

Obecnie stan techniczny pomieszczeń i jego najbliższe otoczenie jest na tyle niezadowalające, że wymaga remontu. Wyremontowanie i zmodernizowanie pomieszczenia oraz drogi i place postojowe będą wizytówka wsi. Koszt remontu na podstawie wykonanego kosztorysu inwestorskiego wynosi 686.947,49 zł brutto. Dodatkowo planuje się wyposażyć kuchnię w niezbędny sprzęt kuchenny oraz meble kuchenne przeznaczając na ten cel kwotę 80.000 zł brutto.

Szczegółowy zakres zadań planowanych do wykonania:

| IV kwartał 2009 roku | III kwartał 2010 roku |
| --- | --- |
| Roboty sanitarne | Tynki i okładziny wewnętrzne |
|  | Podkłady i posadzki |
|  | Roboty malarskie |
| I i II kwartał 2010 roku | IV kwartał 2010 roku |
| Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej | Zakup sprzętu i wyposażenie pomieszczeń |
| Elewacja i elementy zewnętrzne |  |
| Plac parkingowy |  |

  - Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury – utworzenie gminnego Centrum Informacji

Gminne Centrum Informacji będzie nastawione głównie na pomoc dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy i zagrożonych utratą pracy, pracodawców, absolwentów szkół ponadpodstawowych i uczelni, młodzieży, rolników oraz wszystkich mieszkańców gminy poszukujących informacji z różnych dziedzin.

  - Zagospodarowanie placu dworca autobusowego

Zagospodarowanie placu dworca autobusowego wraz z dostosowaniem miejsca postoju autobusów umożliwi stworzenie estetycznego oraz bezpiecznego miejsca dla pasażerów oczekujących na autobusy.

  - Rewitalizacja centrum miejscowości

Wieś Stara Kornica nie ma typowego centrum, obszarami o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, są miejsca w których znajdują się kościół oraz obiekty użyteczności publicznej. Są to miejsca spotkań edukacyjnych, zebrań wiejskich, czy imprez sportowych i kulturalnych.

W Starej Kornicy znajdują się wszystkie najważniejsze instytucje użyteczności publicznej takie jak: Urząd Gminy, Ośrodek  Pomocy Społecznej, Zespół Szkół, Ośrodek Zdrowia, Gminny Ośrodek Kultury, bank, poczta, kościół. O posiadaniu statusu centrum Gminy stanowi również fakt, że to właśnie w tej miejscowości odbywają się wszystkie ważniejsze cykliczne imprezy, uroczystości i spotkania.

Zaplanowane w ramach rewitalizacji działania obejmują spójny teren, w obszarze przestrzeni publicznej, z której każdego dnia korzystają setki mieszkańców miejscowości oraz całej Gminy.

Teren, który objęty jest rewitalizacją to wizytówka całej gminy, nie tylko miejscowości Stara Kornica. Obszar rewitalizacji obejmuje teren przyległy do Urzędu Gminy, a pozostałe instytucje zataczają krąg  wokół Urzędu. Jest to obszar o dużym znaczeniu komunikacyjnym dla mieszkańców wsi Stara Kornica, ale i wszystkich mieszkańców Gminy.

Głównym założeniem rewitalizacji centrum jest stworzenie uniwersalnej przestrzeni rekreacyjno – sportowej, której zadaniem będzie integrowanie korzystającej z niej społeczności lokalnej, poprawy jakości jej życia oraz przyciągnięcie potencjalnych turystów. Rewitalizacja ma na celu przede wszystkim poprawę wizerunku miejscowości.

Rewitalizacja centrum będzie obejmowała swoim zakresem obszar około 7103 m2.                    W ramach tej inwestycji planowane jest: wykonanie łąki kwietnej, nasadzenie krzewów i drzew, ustawienie ławek, koszy na śmieci, stolików rekreacyjnych, stojaków na rowery. Ponadto zaplanowano wykonanie chodników, a także tzw. suchy potok i oświetlenie placu rekreacyjnego.

- Infrastruktura rekreacyjna, sportowa i turystyczna

  - Utworzenie Gminnego Klubu Sportowego

Głównym celem klubu będzie prowadzenie różnorodnej działalności sportowej mobilizującej społeczeństwo do aktywności ruchowej oraz propagowanie zdrowego stylu życia.

  - Budowa ścieżki rowerowej

Ścieżki rowerowe zostaną stworzone w celach rekreacyjnych oraz ze względów bezpieczeństwa kierowców, rowerzystów i pieszych. Powstaną przede wszystkim tam, gdzie jazda na rowerze jest najbardziej niebezpieczna dla kierowców i rowerzystów, powodując utrudnienia w ruchu lub występowały wypadki z udziałem rowerzystów.

  - Budowa placu zabaw dla dzieci

Powyższe zadanie zaspokoi potrzeby najmłodszych mieszkańców gminy.

- Kultywowanie tradycji społeczności lokalnej

  - Założenie zespołu ludowego we wsi

Założony zespół ludowy, w którego skład wchodziliby lokalni wykonawcy, mogliby w swym repertuarze przedstawiać elementy ich rodzinnego folkloru zapamiętanego przez poszczególnych jego członków w okresie dzieciństwa i młodości.

  - Utworzenie Lokalnej Izby Tradycji

Lokalna Izba Tradycji będzie pomocna w poznawaniu kultury gminy poprzez: badanie dziejów historycznych, obyczajów, tradycji rodzinnych sięgających naszych przodków.”

3) Rozdział 7 załącznika otrzymuje brzmienie:

„ Rozdział 7  Koszt realizacji zadań

| RODZAJ ZADANIA | ŁĄCZNY KOSZT |
| --- | --- |
| Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej dla potrzeb mieszkańców wsi Stara Kornica | 800.000 |
| Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury – utworzenie Gminnego Centrum Informacji | 300.000 |
| Zagospodarowanie placu dworca autobusowego | 150.000 |
| Rewitalizacja centrum miejscowości | 800.000 |
| Utworzenie Gminnego Klubu Sportowego | 100.000 |
| Budowa ścieżki rowerowej | 240.000 |
| Budowa placu zabaw dla dzieci | 40.000 |
| Założenie zespołu ludowego we wsi | 100.000 |
| Utworzenie Lokalnej Izby Tradycji | 100.000 |

§  2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§  3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Ignacy Janczuk