Stara Kornica, dn. 02.09.2014 r.

BUZ.271.6.2014

**Uczestnicy postępowania**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

**„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Kornica – II etap oraz przebudowa gminnej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Kornica”**

**Znak sprawy: BUZ.271.6.2014**

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisem **pkt. II SIWZ - termin realizacji zamówienia, zmienia się §2 pkt. 2 projektu umowy – załącznik Nr 9 do SIWZ** w następujący sposób:

**Jest zapis:**

Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się do dnia l5 czerwca 2015 roku.

**Zgodnie z pkt. II SIWZ – termin realizacji zamówienia**

**powinno być:**

Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się do dnia l5 maja 2015 roku.

Wójt Gminy Stara Kornica

/-/ mgr Kazimierz Hawryluk