Załącznik

do Uchwały Nr XI/ 54 /07

Rady Gminy w Starej Kornicy

z dnia 27 grudnia 2007 roku

## PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

STARA KORNICA

W GMINIE STARA KORNICA

na lata 2008 - 2014

#### Stara Kornica, 2007

Spis treści:

- Wstęp

- Charakterystyka ogólna miejscowości Stara Kornica

  - Zarys historyczny

  - Położenie i powierzchnia

  - Środowisko przyrodnicze

  - Sytuacja demograficzna

  - Wychowanie przedszkolne, szkolnictwo

  - Walory kulturowe i społeczne

  - Gospodarka i rolnictwo

- Ocena mocnych i słabych stron miejscowości

- Analiza zasobów miejscowości Stara Kornica – wizja rozwoju wsi

- Program rozwoju miejscowości – harmonogram planowanych       przedsięwzięć na lata 2008 – 2014

- Opis planowanych inwestycji

- Koszt realizacji zadań

- Podsumowanie

- Wstęp

Inicjatywa opracowania dokumentu, który zawierałby charakterystykę i wizję rozwoju Starej Kornicy była bliska jej mieszkańcom od dawna. Celem planu jest podtrzymanie lub odtworzenie atrakcyjności wsi jako miejsca zamieszkania                                            i zaplanowanie oraz przeprowadzenie tego w sposób dostępny, oczekiwany                           i popierany oraz wykonalny dla lokalnej społeczności. Jest to szczególnie ważne                 w dzisiejszej sytuacji, gdy miasta oferują konkurencyjną alternatywę zamieszkania,               a rolnictwo traci swą atrakcyjność jako źródło utrzymania, co prowadzi m.in.                     do migracji młodych ludzi, szczególnie tych lepiej wykształconych ze wsi do miasta.

Idea odnowy wsi wyrasta z przekonania, że odnowiona, doinwestowana                      i ożywiona kulturowo wieś odzyska swoją atrakcyjność jako miejsce zamieszkania, zapewni swoim mieszkańcom godziwy standard i jakość życia oraz zdoła zatrzymać młodzież na miejscu.

Mieszkańcy miejscowości w związku z otwierającymi się możliwościami skorzystania z funduszy UE postanowili usystematyzować i wyznaczyć zadania priorytetowe mające na celu podniesienie standardu życia i pracy w swojej miejscowości, zwiększenie jej atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej.

Niniejsze opracowanie ma również pobudzić działania związane                                     z wykorzystaniem naturalnych atutów wsi, wpłynąć na rozwój życia kulturalno – społecznego na terenie miejscowości. Stąd idea remontu i modernizacji istniejącej świetlicy wiejskiej dla potrzeb mieszkańców.

Plan Odnowy ma więc charakter „planu małych kroków”, ale w kierunku wielkich celów. Małych kroków, które podejmowane przez mieszkańców przy finansowym i organizacyjnym wsparciu gminy doprowadzić mają do trwałej poprawy miejscowych warunków życia.

Powstanie niniejszego dokumentu należy zawdzięczać całej społeczności Starej Kornicy.

- Charakterystyka ogólna miejscowości Stara Kornica

  - Zarys historyczny

W przeszłości miejscowość Kornica była wsią królewską, przynależną                        do Korony. Pierwotna jej nazwa miała brzmieć Koronica, jednak z uwagi na pewne trudności w wymowie tej nazwy uproszczono ją, nazywając Kornica. Legenda głosi,           że król Jan Kazimierz osadził tu ciurów taborowych, którzy ocalili mu życie                          i uratowali go od jasyru  w obozie pod Zborowem (15-16 VIII 1949 r.), gdy śpieszył na czele wojsk królewskich z odsieczą oblężonemu przez wojska kozacko-tatarskie Zbarażowi.

Po ukazaniu się dekretu o uwłaszczeniu włościan w 1864 roku powierzchnia pól Korony została podzielona na 114 kolonii. W wyniku tego każda rodzina otrzymała kolonię o powierzchni 26-27 mórg.

W XIX wieku, Kornica znana już była z wydobywania i przerobu kredy. Najstarsi mieszkańcy tej miejscowości wspominają jaką metodą wydobywano biały minerał, bogactwo tej ziemi. Korniczanie drążyli w ziemi otwory przypominające studnie i wydobywali kredę za pomocą koszyków zaczepionych na linach. Z kredy wydobywanej sposobem chałupniczym formowano bryłki przypominające osełki masła, które później pod wiatrem suszono,  niemalże w każdym obejściu.

Ten prymitywny sposób eksploatacji kredy został przerwany przez powstałe                 w 1955 roku Kornickie Zakłady Kredowe. Obecnie nie wykorzystuje się złóż kredy                    na terenie zakładów. Prywatni właściciele czynią próby efektywnego wykorzystywania tego surowca znajdującego się na tym terenie.

Pod koniec XIX wieku w Kornicy wykształcił się specyficzny styl budownictwa. Spotykano tutaj małe, niziutkie chatki z narożnym podcieniem podpartym drewnianym bielonym słupem, z okiennicami nigdy nie otwieranymi,                 bo nie miały zawiasów. Widniały również spichlerze wsparte na czterech kolumienkach. Wszystkie te budynki były kryte strzechą, wyjątkowo dachówką.

  - Położenie i powierzchnia

##### Wieś Stara Kornica leży na Nizinie Południowo Podlaskiej we wschodniej części województwa Mazowieckiego. Znajduje się w odległości ok. 15 km                       od powiatowego miasta Łosice, i 150 km od stolicy województwa Warszawy.                    Od północy graniczy z gminą Platerów i Sarnaki; od wschodu z gminą Konstantynów             i Leśną Podlaską; od południa z gminą Huszlew i Olszanką, a od zachodu z gminą Łosice.

##### Stara Kornica położona jest wśród lasów mieszanych (z przewagą drzew iglastych).

2.3.	Środowisko przyrodnicze

W miejscowość Stara Kornica w znacznym stopniu występują lasy mieszane               w różnych klasach wiekowo. Drzewostan składa się głównie z: brzozy brodawkowatej, świerka pospolitego, sosny, klonu pospolitego, jesiona, jawora, wiązu polnego, lipy drobnolistnej. Występują również krzewy owocowe i grzyby, które można zbierać             do późnej jesieni.

Rolniczy krajobraz wsi charakteryzuje się różnorodną mozaiką upraw rolnych, łąk, pastwisk i śródpolnych zadrzewień. Przez wieś przepływa niewielka rzeka Kałuża, wzdłuż której spotkać można zespoły roślinne typowe dla dolin rzecznych. Największym bogactwem miejscowości są zalegające płytko pod warstwą gleby, złoża kredy, które były wydobywane już  w ubiegłym wieku.

Stara Kornica ma swoje położenie we wschodniej Polsce, gdzie nie ma                  w pobliżu dużych aglomeracji miejskich. Stanowi to swoistą oazę spokoju, idealną                do wypoczynku na łonie natury. Nieskażone środowisko i lasy sprawiają, że jest dobrym miejscem dla rozwoju agroturystyki.

Środowisko naturalne,  należy do mało zanieczyszczonych. Praktycznie                 jedynym źródłem zanieczyszczenia jest rolnictwo, które stosując różnego rodzaju nawozy sztuczne oraz środki ochrony roślin powoduje zanieczyszczenie wód gruntowych oraz powierzchniowych.

2.4.	Sytuacja demograficzna

W miejscowości Stara Kornica na dzień 11 grudnia 2007 roku zamieszkiwało              1060 osób.  Struktura wiekowa ludności przedstawia się następująco:

| Przedprodukcyjny (wiek: 0 - 17) | Produkcyjny (wiek: kobiety 18-60, mężczyźni 18-65) | Poprodukcyjny (wiek: kobiety pow. 60, mężczyźni pow. 65) | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- |
| Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni |  |
| 125 | 117 | 300 | 340 | 116 | 62 |  |
| 242 | 640 | 178 | 1060 |
| 23% | 60,3% | 16,7% | 100% |

Na podstawie danych z poprzednich lat liczba ludności Stara Kornica                  w niewielkim stopniu się zmniejsza. Mieszkańcami wsi  są głównie rolnicy, emeryci, renciści oraz osoby bezrobotne.

Według stanu na dzień 30 listopada 2007 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy               w Łosicach zarejestrowanych było 268 bezrobotnych, w tym 130 kobiet                             i 138 mężczyzn z terenu Gminy Stara Kornica.

2.5.     Wychowanie przedszkolne, szkolnictwo

Na terenie Starej Kornicy funkcjonuje Zespół Publicznych Placówek Oświatowych  i obejmuje: Przedszkole,  Szkołę Podstawową oraz Gimnazjum.

Przedszkole jest przeznaczone dla dzieci 3 – 5 letnich i czynne jest przez pięć dni w tygodniu, po osiem godzin dziennie. Łącznie zapisanych jest 24 dzieci.

Szkoła Podstawowa w Starej Kornicy to obecnie największa szkoła na terenie gminy. W bieżącym roku szkolnym uczęszcza do niej 222 uczniów. Obwód szkoły obejmuje wsie: Stara Kornica, Nowa Kornica, Kornica Kolonia, Walim, Wólka Nosowska, Wyrzyki, Czeberaki, Popławy, Rudka od nr 1 – 10 i 55 – 59 włącznie.

Gimnazjum w Starej Kornicy  funkcjonuje od 1 września 1999 roku,                   od początku reformy szkolnej. Swoim obwodem obejmuje całą gminę. W gimnazjum w bieżącym roku szkolnym uczy się 268 uczniów.

Budynek Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Starej Kornicy                 jest bardzo duży, posiada 25 sal lekcyjnych i 2 pracownie komputerowe, w których wszystkie  dzieci uczą się na jednej zmianie. Ponadto w ZPPO mieści się biblioteka, hala sportowa, stołówka , świetlice szkolne i w bardzo dobrym stanie technicznym zespół boisk wielofunkcyjnych.

Szkoła obok zajęć dydaktycznych, prowadzi szeroko zrozumiałą działalność wychowawczą. Poza zajęciami, odbywającymi się w ramach planu lekcyjnego także po lekcjach kontynuowane są prace mające na celu rozwijanie zdolności i umiejętności uczniów w ramach pracy kół przedmiotowych.

###### Walory kulturowe i społeczne

Na obszarze Starej Kornicy znajduje się między innymi:

- Kapliczka przydrożna pochodząca  z 1835 roku.

- Kościół parafialny  pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny              w Starej Kornicy. Kościół zbudowany jest w stylu neogotyckim. Budowa została rozpoczęta w 1906 roku,  natomiast konsekrację w 1908 roku dokonał biskup lubelski Franciszek Jaczewski.

- Pomnik ku czci ofiar miejscowego społeczeństwa z 1925 roku.

Na terenie wsi kultywowane są przede wszystkim obyczaje i tradycje związane z religią. Publiczna Biblioteka w Starej Kornicy zapewnia dostęp do kultury oraz rozwój intelektualny.

Rozwój środowiska kulturowego ogranicza niefunkcjonująca świetlica wiejska.                         Nie pozwala to na wykorzystanie jej zasobów w budowaniu życia kulturowego                        we wsi.

2.7.   	Gospodarka i rolnictwo

Ogólna powierzchnia miejscowości Stara Kornica wynosi 1357,54 ha.

Pod względem powierzchni miejscowość ta należy do jednej największych                      w gminie. Struktura wykorzystania gruntów w Starej Kornicy jest następująca:

| Wyszczególnienie | Powierzchnia w ha | Udział % w ogólnej powierzchni sołectwa |
| --- | --- | --- |
| Grunty orne | 908,70 | 66,9 |
| Łąki trwałe | 266,12 | 19,6 |
| Pastwiska trwałe | 13,38 | 1,0 |
| Lasy | 30,56 | 2,3 |
| Grunty zadrzewione i zakrzewione | 3,21 | 0,2 |
| Wody stojące | 1,23 | 0,1 |
| Nieużytki | 25,88 | 1,9 |
| Drogi | 45,16 | 3,3 |
| Tereny zabudowane | 48,57 | 3,6 |
| Tereny zabudowane - przemysłowe | 6,43 | 0,5 |
| Wody | 7,96 | 0,6 |
| Razem | 1357,54 ha | 100% |

Zdecydowanie największą powierzchnię zajmują w Starej Kornicy grunty orne,  ponad 66% całego obszaru miejscowości. Następnie pod względem zajmowanej powierzchni są łąki trwałe i tereny zabudowane.

Stara Kornica jest obszarem typowo rolniczym. Sektor ten  charakteryzuje                 się znacznym rozdrobnieniem gospodarstw. Większość indywidualnych gospodarstw rolnych prowadzi działalność dla zaspokojenia własnych potrzeb konsumpcyjnych

Głównymi uprawami są zboża jare i ozime oraz ziemniaki. Ważniejszymi zwierzętami hodowlanymi jest trzoda chlewna  i bydło mleczne.

Mieszkańcy wsi, nie tylko utrzymują się z pracy  w gospodarstwie rolnym.                  Na dzień 30 listopada 2007 roku według ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej w Urzędzie Gminy zarejestrowanych jest 150 podmiotów gospodarczych. Działające podmioty gospodarcze świadczą o aktywności zawodowej mieszkańców  oraz  o istnieniu dobrych warunków rozwoju prywatnej przedsiębiorczości.

Na terenie miejscowości działają także urzędy  i przedsiębiorstwa państwowe.        Są to między innymi: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, Zespół Publicznych Placówek Oświatowych, Bank Spółdzielczy, Poczta Polska S.A. Ich obecność w istotny sposób wpływa                    na strukturę zatrudnienia i rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.	Zdecydowanie niewielki odsetek mieszkańców czerpie dochody z różnego typu świadczeń socjalnych jak emerytury, renty, zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki z pomocy społecznej.

Większość mieszkańców pracuje na terenie gminy, pozostała część dojeżdża                 do pracy do sąsiednich miast i wsi.

3.	Ocena mocnych i słabych stron miejscowości

Funkcjonowanie wsi Stara Kornica, zależne jest od silnych relacji z otoczeniem, które w znacznym stopniu determinuje jej warunki działania.  Niezbędne                           jest uwzględnienie wewnętrznych czynników mających wpływ na rozwój miejscowości, jej mocnych stron, potencjału rozwojowego oraz zidentyfikowanie ewentualnych zagrożeń. Poniżej została przedstawiona analiza SWOT:

Mocne strony to:

- walory przyrodnicze, tereny zielone wsi dające podstawy dla rozwoju aktywizacji gospodarczej,

- długie tradycje rolnicze,

- korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa ekologicznego,

- rezerwy terenowe pod rozwój działalności gospodarczej oraz pod zabudowę,

- brak uciążliwego przemysłu,

- dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna (sieć wodociągowa, kanalizacyjna i energetyczna),

- dobre połączenia komunikacyjne,

- dobrze wyposażone sale gimnastyczne i pracownie szkolne,

- bogata historia,

- młode społeczeństwo,

- możliwość korzystania ze stałych łączy internetowych.

Słabe strony to:

- niedostateczna promocja miejscowości,

- niska świadomość mieszkańców o potrzebie ochrony środowiska naturalnego,

- słaba jakość gleb,

- brak możliwości aktywnego rozwoju mieszkańców w dziedzinie kultury,

- wysoki odsetek bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku ,

- brak zakładów pracy,

- mała aktywność ekonomiczna mieszkańców,

- niski poziom wykształcenia ludności wsi,

- ujemny przyrost naturalny.

4.	Analiza zasobów miejscowości Stara Kornica – wizja rozwoju wsi

| DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI | WIZJA STANU DOCELOWEGO |
| --- | --- |
| Co ją wyróżnia | niezagrożone środowisko przyrodnicze (brak zakładów przemysłowych), pokłady kredy, - niewykorzystane pomieszczenia świetlicy wiejskiej | Co ma ją wyróżniać | - rozwój produkcji i usług, - zagospodarowane i wyposażone dla potrzeb mieszkańców pomieszczenia świetlicy wiejskiej, - wysoki poziom wykształcenia mieszkańców |
| Jakie pełni funkcję | - mieszkaniowa | Jakie ma pełnić funkcję | - kulturalne, - usługowo – produkcyjne, - turystyczne, - rolnicze |
| Kim są mieszkańcy | - rolnicy, - pracownicy, - emeryci, - renciści, - bezrobotni, - młodzież | Kim mają być mieszkańcy | - zintegrowani mieszkańcy wsi, - podnoszący swoje kwalifikacje, - dbający o czystość i estetykę, - podniesiony poziom wykształcenia |
| Z czego się utrzymują | - własne gospodarstwa rolne, - praca w instytucjach, - sfera produkcyjno – usługowa, - emerytury, renty, świadczenia rodzinne, pomoc społeczna, zasiłki dla bezrobotnych | Z czego mają się utrzymywać | - działalność gospodarcza, - unowocześnione i ekologiczne rolnictwo |
| Jak zorganizowani są mieszkańcy | - Rada Sołecka w Starej Kornicy | W jaki sposób mają się zorganizować | - integracja środowiska, zebrania wiejskie, Koło Gospodyń Wiejskich |
| W jaki sposób rozwiązują problemy | indywidualnie, interwencje u sołtysa i władz gminy, - sporadyczne zebrania wiejskie | W jaki sposób mają być rozwiązywane problemy | - okresowe spotkania i zebrania wiejskie, - wizyty i rozmowy z władzami gminy, - zwiększenie przepływu informacji |
| Jak wygląda wieś | wieś mająca charakter tzw. „ulicówki” Domy usytuowane bo obu stronach drogi osiedle chodnik wzdłuż całej wsi | Jak ma wyglądać wieś | - estetyczne ogródki przydomowe, - zagospodarowane posesje - segregacja odpadów i utrzymanie w czystości wsi, - więcej zieleni |
| Jaki jest stan otoczenia i środowiska naturalnego | - czyste środowisko naturalne, - brak zanieczyszczeń, - w pobliżu wsi liczne tereny zielone | Jaki ma być stan otoczenia i środowiska naturalnego | - czyste i przyjazne środowisko dla ludzi i przyrody, - wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczych |
| Jakie jest rolnictwo | - brak specjalizacji w produkcji, - średnio prosperujące gospodarstwa rolne, - długie tradycje rolnicze | Jakie ma być rolnictwo | - innowacyjne, - ekologiczne, |
| Jakie są powiązania komunikacyjne | - dobry układ komunikacyjny | Jakie mają być powiązania komunikacyjne | - dopasowane do potrzeb społeczeństwa, - lepsza nawierzchnia dróg |

- Program rozwoju miejscowości – harmonogram planowanych       przedsięwzięć na lata 2008 - 2014

Harmonogram planowanych przedsięwzięć zawiera układ wyznaczonych przez społeczność priorytetów rozwojowych, celów, oraz konkretnych projektów. Poszczególne priorytety i projekty zgodne są z ustaloną wizją rozwoju sołectwa Stara Kornica.

W zależności od zaawansowania prac, projekty powinny być uszczegółowione. szczególnie ważne jest określenie kosztów związanych z ich wdrażaniem. Zwykle ma to największy wpływ na ustalanie rankingu czasowego i harmonogramu realizacji planu.

Harmonogram planowanych przedsięwzięć na lata 2008 - 2014

| PRIORYTET | CEL | PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE | REALIZACJA |
| --- | --- | --- | --- |
| Zwiększenie atrakcyjności wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego | 1.Kształtowanie centrum gminy | 1.1 Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej dla potrzeb mieszkańców wsi Stara Kornica | 2008 - 2009 |
|  |  | Zagospodarowanie placu dworca autobusowego | 2009 |
|  |  | 1.3. Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury – utworzenie Gminnego Centrum Informacji | 2010 - 2011 |
|  | 2. Infrastruktura rekreacyjna, sportowa i turystyczna | 2.1 Utworzenie Gminnego Klubu Sportowego | 2011 |
|  |  | Budowa ścieżki rowerowej | 2012 |
|  |  | Budowa placu zabaw dla dzieci | 2013 |
|  | 3. Kultywowanie tradycji społeczności lokalnej | 3.1 Założenie zespołu ludowego we wsi | 2014 |
|  |  | Utworzenie Lokalnej Izby Tradycji | 2014 |

6.  Opis planowanych inwestycji

Cel 1. Kształtowanie centrum gminy

1.1 Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej dla  potrzeb mieszkańców wsi Stara Kornica

Remont będzie polegać na adaptacji  pomieszczeń na użytek publiczny,                       a w szczególności miejscowej społeczności i dla Koła Gospodyń Wiejskich. Zapoczątkuje to realizację wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków i jakości życia na wsi.

Obecnie stan techniczny pomieszczeń i jego najbliższe otoczenie jest na tyle niezadowalające, że wymaga remontu. Wyremontowane i zmodernizowane pomieszczenia oraz drogi i place postojowe będą wizytówką wsi. Koszt remontu na podstawie wykonanego kosztorysu inwestorskiego  wynosi 555.122,22 zł brutto. Dodatkowo planuję się wyposażyć  pomieszczenia   i dokonać zakupu mebli, naczyń kuchennych, nakryć stołowych, oraz zaadoptować jedno pomieszczenie na kawiarenkę internetową i wyposażyć ją w sprzęt komputerowy przeznaczając na ten cel kwotę 111.477,78 zł brutto.

Szczegółowy zakres zadań planowanych do wykonania:

| III i IV kwartał 2008 roku | III kwartał 2009 roku |
| --- | --- |
| 1. centralne ogrzewanie | 1. tynki i okładziny wewnętrzne |
| 2. roboty sanitarne | podłogi i posadzki |
|  | 3. roboty malarskie |
| I i II kwartał 2009 roku | IV kwartał 2009 roku |
| 1. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej | 1. zakup sprzętu i wyposażenie pomieszczeń |
| elewacja i elementy zewnętrzne |  |
| 3. drogi i place postojowe |  |

  - Zagospodarowanie placu dworca autobusowego

Zagospodarowanie placu dworca autobusowego wraz z dostosowaniem miejsca postoju autobusów umożliwi stworzenie estetycznego oraz bezpiecznego miejsca dla pasażerów oczekujących na autobusy.

  - Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury – utworzenie Gminnego Centrum Informacji

Gminne Centrum Informacji będzie nastawione głównie na pomoc dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy i zagrożonych utratą pracy, pracodawców, absolwentów szkół ponadpodstawowych i uczelni, młodzieży, rolników oraz wszystkich mieszkańców gminy poszukujących informacji z różnych dziedzin.

2. Infrastruktura rekreacyjna, sportowa i turystyczna

2.1 Utworzenie Gminnego Klubu Sportowego

Głównym  celem klubu będzie prowadzenie różnorodnej działalności sportowej mobilizującej społeczeństwo do aktywności ruchowej oraz propagowanie zdrowego stylu życia.

  - Budowa ścieżki rowerowej

Ścieżki rowerowe zostaną stworzone w celach  rekreacyjnych oraz ze względów bezpieczeństwa kierowców, rowerzystów i pieszych. Powstaną przede wszystkim tam, gdzie jazda na rowerze jest najbardziej niebezpieczna dla kierowców  i rowerzystów, powodując  utrudnienia w ruchu lub występowały wypadki z udziałem rowerzystów.

  - Budowa placu zabaw dla dzieci

Powyższe zadanie zaspokoi potrzeby najmłodszych mieszkańców gminy.

- Kultywowanie tradycji społeczności lokalnej

3.1 Założenie zespołu ludowego we wsi

Założony zespół ludowy, w którego skład wchodziliby lokalni wykonawcy, mogliby w swym repertuarze przedstawiać elementy ich rodzimego folkloru zapamiętanego przez poszczególnych jego członków w okresie dzieciństwa                                i młodości.

3.2  Utworzenie Lokalnej Izby Tradycji

Lokalna Izba Tradycji będzie pomocna w poznawaniu kultury gminy poprzez: badanie dziejów historycznych, obyczajów, tradycji rodzinnych sięgających naszych przodków.

7.  Koszt realizacji zadań

| RODZAJ ZADANIA | ŁACZNY KOSZT |
| --- | --- |
| Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej dla potrzeb mieszkańców wsi Stara Kornica | 666.600 zł |
| Zagospodarowanie placu dworca autobusowego | 150.000 zł |
| Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury – utworzenie Gminnego Centrum Informacji | 200.000 zł |
| Utworzenie Gminnego Klubu Sportowego | 100.000 zł |
| Budowa ścieżki rowerowej | 240.000 zł |
| Budowa placu zabaw dla dzieci | 40.000 zł |
| Założenie zespołu ludowego we wsi | 100.000 zł |
| Utworzenie Lokalnej Izby Tradycji | 100.000 zł |

8.  PODSUMOWANIE

Opracowany Plan Odnowy Miejscowości  Stara Kornica zakłada w przeciągu siedmiu  najbliższych lat realizację kilku zadań. Istotą tych zadań jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju                 i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną i kulturową.

Zakładane cele Planu przewidują wzrost znaczenia wsi jako lokalnego ośrodka rozwoju kultury, edukacji, sportu i rekreacji.

Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Stara Kornica ma także służyć integracji społeczności lokalnej, większemu zaangażowaniu w sprawy wsi, zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz rozwojowi organizacji społecznych.