Załącznik Nr 2 do SIWZ

PROJEKT

U M O W A

Zawarta w dniu ………………2008  roku w Starej Kornicy pomiędzy

Gminą Stara Kornica reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Stara Kornica  - mgr Franciszka Kałużnego

zwaną dalej Zamawiającym,

a  ………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą,

o treści następującej:

§ 1

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

„Przebudowę drogi gminnej Koszelówka-Kazimierzów” dł. 1,200 mb

zgodnie ze złożoną ofertą wybraną w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Inwestycja jest współfinansowana z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach  Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza  komponentu C- „Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej”.

§ 2

- Zamawiający oświadcza , że działki wchodzące w skład drogi Koszelówka –Kazimierzów stanowią mienie Gminy Stara Kornica.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren drogi w dniu podpisania umowy.

§ 3

1.  Wykonawca zobowiązany jest do odebrania terenu drogi w terminie , o którym mowa 	w § 2 ust.2 oraz jej odpowiedniego zabezpieczenia , a także do przystosowania do

potrzeb prac drogowych.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na rzecz Zamawiającego  zakresu robót

zgodnie : - z projektem technicznym,

- z przedmiarem robót,

- ze złożoną ofertą.

Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi  przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

§ 4

- Termin rozpoczęcia robót strony ustalają na dzień …VI.2008 roku , a termin zakończenie do dnia 10.X.2008 roku.

- O gotowości przekazania w terminie o którym mowa  w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego w formie pisemnej 7 dni roboczych przed tym terminem.

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy

wynagrodzenie netto w kwocie….………………………….………………. zł

(słownie:……………………………………………………………………….),

podatek VAT w kwocie……………………………………………………….zł

(słownie: ………………………………………………………………………),

wynagrodzenie brutto w kwocie………………………………………………zł

(słownie:……………………………………………………………………….

2.  Wypłata wynagrodzenia nastąpi w dwóch etapach:

a/ po sporządzeniu protokółu odbioru robót

- przygotowawczych,

- odwodnienia,

- ziemnych,

- podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

b/ po sporządzeniu końcowego protokółu odbioru robót.

3.   Podstawą zapłaty wynagrodzenia będą wystawione przez Wykonawcę faktury

zawierające zestawienie wykonanych prac budowlanych .

4.   Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu

faktury na rachunek bankowy Wykonawcy:

Nr………………………………………………………………………………

5.   Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 6

- Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji za zrealizowany przedmiot umowy

liczony od dnia odbioru końcowego.

- Inwestor powiadomi wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7 dni

od dnia ich ujawnienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 7 dni od dnia doręczenia

zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

§ 7

- Za odstąpienie od realizacji umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20 % wartości całego zamówienia.

- Za opóźnienie realizacji zamówienia wykonawca zapłaci karę umowną w   wysokości 0,2 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki.

- Kary umowne będą potrącone z faktury.

§ 8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

§ 10

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał właściwy sąd.

§ 11

Umowę sporządzono i podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,

po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA   				ZAMAWIAJĄCY